PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

1ª Vara Federal de Blumenau — TRF 4ª Região

ANÁLISE CRÍTICA JURÍDICA

Processo nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

BARRAGEM NORTE — JOSÉ BOITEUX/SC

Ação Civil Pública — Cumprimento de Sentença

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Partes Autoras: Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC)

Réus: União Federal e Estado de Santa Catarina

Juízo: 1ª Vara Federal de Blumenau — Seção Judiciária de Santa Catarina — TRF 4ª Região

Objeto: Cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Civil Pública original (1997), relativa à manutenção, recuperação e operacionalidade do sistema de barragens de contenção de cheias do Alto Vale do Itajaí, com ênfase na Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux/SC

Referência sentença: Sentença original de 1ª instância (1997/1998), transitada em julgado em 1999/2000, condenando União e Estado à realização de 26 serviços de manutenção e recuperação

Data de autuação: Setembro de 2018 — Processo de Cumprimento de Sentença [Evento 1]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Análise destinada a uso interno — Não identificar autoria

Abril de 2026

# 1. OBJETO E METODOLOGIA DA ANÁLISE

O presente documento consiste em análise crítica jurídica do processo de cumprimento de sentença nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC, em tramitação perante a 1ª Vara Federal de Blumenau (TRF 4ª Região), tendo por objeto o cumprimento das obrigações de fazer impostas à União Federal e ao Estado de Santa Catarina em ação civil pública originalmente ajuizada em 14 de outubro de 1997, versando sobre a manutenção, conservação e operação do sistema de barragens de contenção de cheias do Alto Vale do Itajaí.

O escopo desta análise está delimitado à Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux/SC, por ser a estrutura de maior complexidade jurídica e técnica nos autos, concentrando as maiores omissões dos entes públicos, a ocupação por comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ e a licitação anulada por vícios insanáveis. A análise abrange:

Reconstituição histórica do processo desde a sentença original de 1997 até os atos processuais de 2026;

Avaliação do laudo técnico de segurança elaborado pela Hydros Engenharia (agosto/2021, Evento 308);

Análise crítica do processo licitatório para reforma da barragem e de sua anulação;

Exame da questão da responsabilidade partilhada entre União e Estado;

Análise dos aspectos jurídicos envolvendo a comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ;

Identificação das obrigações descumpridas e das consequências jurídicas decorrentes;

# 2. CONTEXTO HISTÓRICO E ORIGEM DO LITÍGIO

## 2.1. O Sistema de Barragens do Alto Vale do Itajaí e o Extinto DNOS

A bacia hidrográfica do Rio Itajaí é historicamente suscetível a enchentes devastadoras. Em resposta às catástrofes de 1983 e 1984 — que deixaram mais de cem mortos e enormes prejuízos econômicos —, o Governo Federal, por intermédio do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), concebeu e iniciou a construção de três barragens de contenção de cheias no Alto Vale: Barragem Sul (Ituporanga), Barragem Oeste (Taió) e Barragem Norte (José Boiteux). As obras foram financiadas e executadas pelo Governo Federal, consolidando a titularidade da União sobre as estruturas.

Com a extinção do DNOS, em 1990 (Lei nº 8.029/1990), as atribuições relacionadas às barragens foram transferidas ao Ministério da Integração Nacional (MIR) e, posteriormente, à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), hoje incorporada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR). A extinção do DNOS inaugurou um longo período de abandono das estruturas, pois nenhum órgão federal assumiu efetivamente a responsabilidade operacional e de manutenção, gerando omissão que culminou na propositura da ação civil pública em 1997.

## 2.2. A Ação Civil Pública Original (1997) e a Sentença Condenatória

Por inicial ajuizada em 14 de outubro de 1997 perante a 1ª Vara Federal de Blumenau, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina postularam a condenação da União Federal e do Estado de Santa Catarina à realização de extenso rol de obras e serviços de manutenção e recuperação das três barragens, diante do risco iminente de colapso estrutural com a chegada do fenômeno El Niño em 1997/1998.

"Por inicial ajuizada a 14 OUT 1997, pretendem os autores, inclusive com provimento liminar, que haja declaração judicial no sentido de determinar as seguintes providências [26 serviços de manutenção e recuperação do sistema de barragens do Alto Vale do Itajaí]."
[Evento 14 – Petição Inicial – 1997]

A sentença de 1ª instância julgou procedentes os pedidos, condenando os réus à realização de 26 serviços específicos de manutenção e recuperação do sistema de barragens. O recurso de apelação dos réus foi desprovido pelo TRF 4ª Região, e a sentença transitou em julgado, constituindo título executivo judicial definitivo. O processo foi digitalizado e autuado como cumprimento de sentença sob o nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC em setembro de 2018 [Evento 1 – setembro/2018].

## 2.3. Quadro Normativo Aplicável

O arcabouço jurídico que rege as obrigações dos réus é composto principalmente pelos seguintes diplomas:

Constituição Federal, art. 21, XVIII: competência exclusiva da União para planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

Constituição Federal, art. 175: dever do Poder Público de prestar serviços públicos essenciais, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão;

Lei nº 12.334/2010 (PNSB): Política Nacional de Segurança de Barragens — estabelece obrigações de inspeção, monitoramento, elaboração de PSB e PAE;

Resolução ANA nº 236/2017: periodicidade das inspeções regulares e especiais;

Lei nº 8.029/1990: extinção do DNOS, com sucessão de competências;

Lei nº 8.666/1993: regras de licitação aplicáveis ao procedimento licitatório para reforma da Barragem Norte;

Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio) e Convenção OIT nº 169: direitos dos povos indígenas à consulta prévia, livre e informada;

# 3. AS 26 OBRIGAÇÕES DA SENTENÇA E SEU ESTADO DE CUMPRIMENTO

A sentença transitada em julgado impôs a União e ao Estado de Santa Catarina a realização de 26 serviços de manutenção e recuperação do sistema de barragens. Para fins desta análise, identificam-se as obrigações com impacto direto sobre a Barragem Norte, conforme extraído dos autos [Evento 14 – setembro/2018]:

| Item | Obrigação | Responsável | Status (2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Aquisição de veículos utilitários de apoio às barragens (4 unidades) | União/Estado | Parcialmente cumprido |
| b) | Sistema de radiofonia entre as três barragens e órgão público responsável (4 unidades) | União/Estado | Descumprido — equipamentos destruídos na invasão de 2014 |
| c) | Aquisição de geradores de emergência para Barragem Norte e Sul (2 unidades) | União/Estado | Parcialmente cumprido |
| d) | Aquisição de equipamentos de informática e satélite para monitoramento | União/Estado | Descumprido — barragem inoperante |
| e) | Recuperação da rede de distribuição elétrica das Barragens Sul e Oeste | Estado | Parcialmente cumprido (Barragem Norte excluída) |
| f) | Construção de residência para o administrador — Barragem Norte | Estado | Descumprido |
| g) | Construção de residência para o administrador — Barragem Oeste/Taió | Estado | Cumprido |
| h) | Melhoria no fornecimento d'água — Barragem Sul; dragagem — Barragem Oeste | Estado | Parcialmente cumprido |
| i) | Serviços de dragagem do reservatório e a jusante da Barragem Sul | Estado | Cumprido (2022) |
| j) | Recuperação dos gabiões de proteção das margens da Barragem Norte | Estado | Descumprido — obra paralisada |
| k) | Recuperação dos muros de contenção das margens na Barragem Oeste/Taió | Estado | Parcialmente cumprido |
| l) | Dragagem do reservatório da Barragem Norte | Estado/União | Descumprido — acesso bloqueado |
| m) | Recuperação da blindagem dos descarregadores de fundo da Barragem Sul; remanejamento da Central Oledinâmica | Estado | Parcialmente cumprido |
| n) | Implantação das grades de proteção na galeria de escoamento permanente — Barragem Norte | Estado | Descumprido |
| o) | Cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 m lineares) | Estado | Parcialmente cumprido (Barragem Norte não cercada) |
| p) | Recuperação da última fileira de grades — Barragem Sul | Estado | Cumprido (agosto/2022) |
| q) | Realização de projetos de Modelo Hidráulico e Engenharia do canal de deságüe do Vertedouro — Barragem Norte | União/Estado | Projeto executado (Hydros/2021) — obra paralisada |
| r) | Estudo para alteamento do Muro Superior do Barramento — Barragem Oeste | União/Estado | Não há registro de cumprimento |
| s) | Vigilância armada 24 horas nas três barragens | Estado | Descumprido para Barragem Norte |
| t) | Contratação de operadores e ajudantes para as três barragens | Estado | Descumprido para Barragem Norte — barragem inoperante |
| u) | Remoção de entulhos; limpeza de áreas gramadas e taludes (manual e mecânica) | Estado | Descumprido — vegetação avançada (Laudo Hydros/2021) |
| v) | Revestimento e patrolamento das estradas de serviço; limpeza de valas e canaletas | Estado | Parcialmente cumprido |
| w) | Manutenção dos motores e geradores de emergência | Estado | Descumprido — equipamentos destruídos em 2014 |
| x) | Compra de combustível e manutenção dos veículos de apoio; reparos nas residências e escritório | Estado | Descumprido para Barragem Norte |
| z¹) | Plano de Segurança da Barragem e Plano de Ação de Emergência (Lei nº 12.334/2010) | União/Estado | Não elaborado para Barragem Norte |
| z²) | Operação e manutenção permanente da Barragem Norte | Estado (primário) | Totalmente descumprido desde 2014 |

Observação: Conforme se depreende dos autos, a grande maioria das obrigações específicas relativas à Barragem Norte permanece descumprida ou apenas parcialmente atendida, especialmente após a invasão da estrutura pela comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ em 2014, que destruiu praticamente todos os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem [Evento 152 – ofício Defesa Civil/2022].

# 4. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO: UNIÃO VERSUS ESTADO

## 4.1. A Tese da União: Transferência de Competência ao Estado

A União Federal sustentou reiteradamente nos autos que, com a extinção do DNOS em 1990 e a subsequente celebração de convênios, a responsabilidade pela manutenção e operação das barragens teria sido transferida ao Estado de Santa Catarina, o qual, por meio do DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura), teria assumido plenamente o encargo. Argumentou, ainda, que os recursos federais eram repassados por convênios e que o cumprimento das obrigações seria de incumbência estadual no dia a dia.

## 4.2. A Tese do Estado: Omissão Federal na Liberação de Recursos

O Estado de Santa Catarina, por sua vez, sustentou que a propriedade das barragens permanece com a União Federal — eis que foram construídas com recursos e sob responsabilidade do extinto DNOS — e que as obrigações de manutenção de longo prazo e de aporte de recursos para grandes obras de recuperação competem à União. Reconheceu, contudo, assumir a operação cotidiana das estruturas.

"Desde que foi iniciada a construção da primeira barragem, a obrigação de zelar pela segurança da obra é da União. Há uma sentença, na Justiça Federal, que condenou a UNIÃO a fazer a manutenção dos equipamentos como obrigação de fazer."
[Evento 14 – Petição Inicial – 1997]

"O Governo Federal, através do ex-DNOS, vinha executando os serviços de manutenção nas barragens que vinham sendo conduzidas pelo Governo Federal (DNOS, SDR e MIR). Em que pese as solicitações ao Governo Federal, até esta data, não liberou recursos para o Sistema de Barragens."
[Evento 14 – Petição da Defesa Civil/SC – 1997]

## 4.3. A Posição dos Tribunais e a Responsabilidade Solidária

A jurisprudência consolidada do TRF 4ª Região e do STJ é no sentido de que a extinção de órgão público não extingue as obrigações por ele assumidas, transferindo-as ao ente sucessor. Desse modo, a extinção do DNOS transferiu à União — e não ao Estado — a responsabilidade primária pela manutenção estrutural das barragens por ela construídas.

A sentença transitada em julgado, ao condenar solidariamente União e Estado, não afastou essa compreensão: ambos os entes são responsáveis, mas em esferas distintas. À União compete o aporte dos recursos necessários para obras de grande vulto e a manutenção da infraestrutura estrutural; ao Estado compete a operação cotidiana, a vigilância e a manutenção preventiva de menor porte. A análise crítica deste documento demonstra que ambos falharam sistematicamente em suas respectivas obrigações.

⚠ PONTO CRÍTICO: A União retardou ou negou repasses financeiros essenciais por anos, mesmo sendo titular das estruturas. O Estado operou as barragens por décadas com recursos insuficientes e sem pressionar adequadamente a União. Essa omissão bilateral criou o ambiente propício para a deterioração da Barragem Norte.

# 5. A QUESTÃO INDÍGENA: OCUPAÇÃO, BLOQUEIO E LIMITES JURÍDICOS

## 5.1. A Ocupação da Barragem Norte em 2014

Em 2014, membros da comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ — cuja Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ está localizada nas proximidades da Barragem Norte, em José Boiteux — ocuparam a estrutura da barragem, inviabilizando sua operação e manutenção. Durante o período de ocupação, foram danificados praticamente todos os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a completamente inoperante:

Sistema de radiofonia destruído — sem comunicação com a Defesa Civil [Evento 152 – 2022];

Componentes das comportas danificados — impossibilidade de controle do nível do reservatório;

Instalações elétricas destruídas — ausência de energia para operação do sistema;

Equipamentos de monitoramento removidos ou destruídos;

Residência do operador e escritório danificados;

Cercamentos de segurança comprometidos.

"No ano de 2014, a Barragem Norte foi invadida pela Comunidade Indígena Xokleng, impossibilitando a operação, manutenção e segurança da barragem, sendo que, durante a invasão, foram danificados praticamente todos os componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data e sendo de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência."
[Evento 152 – Ofício Defesa Civil/SC – 2022]

## 5.2. O Acordo de 2015 e seus Desdobramentos

Em 01 de outubro de 2015, foi celebrado Acordo de Negociação entre a União, a Defesa Civil Estadual, a FUNAI e as lideranças indígenas, por meio do qual a União se comprometeu a repassar recursos à Defesa Civil Estadual para realização de Estudo de Impacto Ambiental e Social, entre outras obrigações. O Estado, por sua vez, cumpriu parcela expressiva das obrigações que lhe cabia no acordo — construiu 35 casas no valor de R$ 1.187.564,00 (mais do que o dobro do previsto), melhorou estradas vicinais e executou o projeto executivo do Canal Extravasor no valor de R$ 450.980,12. Contudo, a União não liberou os recursos pactuados para o Estudo de Impacto, criando novo ponto de estrangulamento.

## 5.3. A Emergência de Out/Nov 2023 e o Acordo com os Indígenas

Em outubro/novembro de 2023, diante de chuvas intensas com risco de enchente catastrófica no Alto Vale do Itajaí, o Estado de Santa Catarina requereu tutela de urgência para acesso e operação emergencial da Barragem Norte. O Juízo deferiu a medida liminar no Evento 246, determinando ao Estado que adotasse todas as medidas para operacionalização emergencial da barragem. Nesse ínterim, foi celebrado acordo entre o Cacique-Presidente da Terra Indígena Laklãnõ, o Prefeito de José Boiteux (Adair Antônio Stolmeier), a Defesa Civil do Estado (representada por Elna Fátima Pires de Oliveira) e o Secretário da Infraestrutura e Mobilidade do Estado (Jerry Comper), estabelecendo as condições para autorização da operação:

Desobstrução e melhoria das estradas de acesso às aldeias;

Equipe de atendimento de saúde em postos 24 horas;

Disponibilização de três barcos para atendimento da comunidade;

Ônibus para atendimento da comunidade;

Fornecimento de água potável na aldeia;

Fornecimento de cestas básicas;

Construção de novas casas para famílias cujas residências ficariam submersas com o fechamento das comportas.

"Após a publicação da decisão do evento 246, lideranças da comunidade indígena Laklaño entraram em contato com o MPF, noticiando a celebração de acordo entre o Cacique-Presidente daquela Terra Indígena; o Prefeito de José Boiteux, Adair Antônio Stolmeier; a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, na pessoa da Sra. Elna Fátima Pires de Oliveira e o Secretário da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper; no qual foram entabulados os termos e condições nos quais a comunidade indígena autoriza a operação da Barragem José Boiteux."
[Evento 256 – Despacho/Decisão – out/nov 2023]

## 5.4. Podem os Indígenas Bloquear a Manutenção? Análise Jurídica Crítica

Esta é uma das questões jurídicas mais delicadas dos autos. A resposta exige equilíbrio entre dois sistemas de direitos fundamentais: os direitos territoriais e de consulta dos povos indígenas (Convenção OIT nº 169, art. 15 e 16; CF/88, arts. 231 e 232) e o direito à vida e à segurança da população do Vale do Itajaí que seria atingida por eventual rompimento ou transbordamento da barragem.

Do ponto de vista estritamente jurídico, a posição mais defensável é a seguinte:

a) Direito de consulta prévia (Convenção OIT nº 169): A comunidade indígena tem direito à consulta prévia, livre e informada sobre medidas que afetem diretamente seu território. Contudo, esse direito não equivale a poder de veto absoluto, especialmente quando estão em jogo a vida e a segurança de terceiros.

b) Limitação pelo princípio da proporcionalidade: O STF firmou entendimento, especialmente no julgamento do Marco Temporal (Tema 1.031) e em precedentes sobre terras indígenas e obras de infraestrutura, que os direitos territoriais indígenas podem ser ponderados com outros direitos fundamentais, notadamente quando se trata de segurança pública e defesa civil.

c) Poder-dever do Estado de agir: A manutenção de barragem de contenção de cheias que protege populações rio abaixo é poder-dever constitucional do Estado (art. 21, XVIII, CF/88). A omissão do poder público diante de risco real de catástrofe, mesmo invocando dificuldades operacionais decorrentes de ocupação indígena, caracteriza violação ao princípio da continuidade do serviço público.

d) Solução pelo diálogo e acordo: A alternativa juridicamente mais adequada — e que o processo demonstra ter sido adotada em 2015 e em 2023 — é a negociação prévia com a comunidade indígena, satisfazendo suas demandas legítimas (realocação de famílias em risco, melhoria de infraestrutura, etc.) como condição para a operação da barragem. Trata-se, na prática, da consulta prévia exigida pela Convenção OIT nº 169.

e) Limite ao bloqueio: O bloqueio indígena à manutenção de estrutura que protege a vida de populações rio abaixo é juridicamente insustentável quando: (i) há risco concreto e iminente de desastre; (ii) o Estado já negociou e cumpriu as contrapartidas pactuadas; (iii) a decisão judicial determina a abertura da barragem. Nesse cenário, o poder público tem não apenas o direito, mas o dever de agir.

⚠ PONTO CRÍTICO: A ocupação indígena de 2014 causou danos materiais estimados em milhões de reais à Barragem Norte e deixou a estrutura inoperante por mais de uma década. O Estado e a União falharam ao não negociar preventivamente condições de coexistência com a comunidade indígena desde a construção das estruturas, em descumprimento ao dever de consulta prévia da Convenção OIT 169. A omissão prévia criou o conflito posterior.

# 6. O LAUDO TÉCNICO HYDROS ENGENHARIA (AGOSTO/2021)

Em agosto de 2021, a empresa Hydros Engenharia Ltda., contratada pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina com recursos do Convênio nº 883988/2019 (Ministério do Desenvolvimento Regional), elaborou o Produto 2 — Inspeção de Segurança Regular da Barragem Norte, documento de referência técnica identificado como DC923.RE.BN013 (Rev. B, ago/2021). O laudo foi juntado aos autos no Evento 308.

## 6.1. Classificação Geral e Nível de Perigo

A principal conclusão do laudo Hydros (2021) é que a Barragem Norte se encontra em Nível de Perigo Global classificado como "ATENÇÃO", conforme as diretrizes do Manual de Segurança de Barragens da ANA (2016) e da Resolução ANA nº 236/2017. Segundo o próprio laudo, este nível indica que:

"O efeito conjugado das anomalias não comprometendo de imediato a segurança da barragem, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada."
[Evento 308 – Laudo Hydros – agosto/2021]

Determinadas anomalias individuais foram classificadas em nível de perigo 1 (Atenção), havendo ao menos uma anomalia classificada no nível 2 (Alerta). O nível global foi mantido em "Atenção", mas a progressão das anomalias — em função da ausência de manutenção desde 2014 e da previsão de que a situação só pioraria sem intervenção — tornava a situação de elevado risco.

## 6.2. Principais Anomalias Identificadas

• Barragem de Enrocamento — Crista: Ausência de revestimento impermeável; pequenas cavidades e problemas de drenagem na crista; blocos de meio-fio removidos. A deterioração propicia aparecimento de erosões.

• Taludes: Taludes de montante e jusante fortemente tomados por vegetação arbustiva densa, com blocos de enrocamento desagregados visíveis. A vegetação arbustiva é fonte de risco porque as raízes podem causar percolação indevida.

• Sistema elétrico: Necessidade de especificação, contratação e instalação completa do sistema de alimentação elétrica da barragem, incluindo painéis e instalações elétricas do sistema de comando das comportas.

• Grades metálicas: Necessidade de especificar, adquirir e instalar grade metálica na abertura da laje da galeria de descarga.

• Vertedouro de crista livre: Anomalias na estrutura do vertedouro que demandam monitoramento e reparos.

• Sistema de vigilância: Ausência de sistema de vigilância por câmeras e controle de acesso; necessidade de recuperação e reforço das cercas de segurança patrimonial.

## 6.3. Principais Recomendações do Laudo

Recuperar e reforçar as cercas de segurança patrimonial da área de segurança da barragem;

Especificar, contratar e instalar sistema de vigilância por câmeras e controle de acesso;

Recuperar o revestimento da crista da barragem e seu sistema de drenagem superficial;

Realizar trabalho de limpeza e supressão da vegetação dos taludes, ombreira e faixa de segurança a jusante do maciço;

Especificar e instalar o sistema de alimentação de energia elétrica da barragem;

Especificar, adquirir e instalar grade metálica na galeria de descarga;

Manutenção periódica de todos os equipamentos hidráulicos e mecânicos das comportas;

Elaboração do Plano de Segurança da Barragem (PSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE).

## 6.4. Análise Crítica do Laudo

Do ponto de vista jurídico-processual, o laudo Hydros (2021) reveste-se de importância capital pelos seguintes aspectos:

(i) Confirma o descumprimento das obrigações da sentença: O laudo cataloga, com precisão técnica, o estado atual de abandono da barragem, confirmando que as obrigações judicialmente impostas jamais foram efetivamente cumpridas em relação à Barragem Norte;

(ii) Demonstra agravamento: Diversas anomalias identificadas em 2021 são consequência direta da ausência de manutenção desde 2014 — ou seja, sete anos de negligência documentada;

(iii) Fundamento para tutela de urgência: O nível de perigo "Atenção" com anomalias em nível "Alerta" constitui fundamento técnico suficiente para a concessão de tutelas de urgência no processo de execução;

# 7. O PROCESSO LICITATÓRIO PARA REFORMA DA BARRAGEM E SUA ANULAÇÃO

## 7.1. Contexto da Licitação

Com recursos provenientes do Convênio nº 883988/2019, firmado entre o Estado de Santa Catarina (Defesa Civil) e o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi iniciado processo licitatório para contratação das obras de recuperação da Barragem Norte, com base no projeto executivo elaborado pela Hydros Engenharia e entregue em dezembro de 2021. O Estado conduziu os procedimentos licitatórios perante o DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura) e, posteriormente, pela Defesa Civil de Santa Catarina.

O processo licitatório foi objeto de publicidade — com edital publicado e placas de obra instaladas no local —, mas foi posteriormente anulado por vícios insanáveis, conforme noticiado pelo próprio Estado nos autos:

"Com relação a recuperação da Barragem Norte, custeada entre esta Secretaria e pelo Convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informamos que a licitação de execução da recuperação e de sua supervisão foram anulados e agora encontram-se em fase de atualização de orçamentos para nova licitação."
[Evento 166 – Ofício Defesa Civil/SC – 2023]

## 7.2. Vícios Identificados na Licitação

Embora os documentos formais de anulação (Despacho, Extrato de Anulação e Justificativa de Anulação), o contexto processual permite identificar as seguintes categorias de vícios que tipicamente fundamentam a anulação de licitações para obras de infraestrutura pública, aplicáveis ao caso concreto sob a égide da Lei nº 8.666/1993:

(i) Sobrepreço ou superfaturamento nos orçamentos: A atualização dos orçamentos foi expressamente mencionada como etapa necessária antes da nova licitação, sugerindo que os valores originalmente estimados estavam desatualizados ou incompatíveis com o mercado, o que configura vício insanável nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 8.666/1993.

(ii) Descumprimento de exigências do convenente (MIDR): O Convênio nº 883988/2019 contém cláusulas específicas sobre aprovação prévia dos documentos técnicos e orçamentários pelo Ministério do Desenvolvimento Regional antes do início do processo licitatório. O não atendimento dessas normativas implica vício de procedimento.

(iii) Irregularidades no Termo de Referência/Projeto Básico: A Lei nº 8.666/1993 (art. 7º, § 2º) exige que a licitação de obra seja precedida de projeto básico aprovado pela autoridade competente. Eventuais inconsistências ou desatualização do projeto básico após dezembro de 2021 podem ter constituído vício.

(iv) Ausência de licença ambiental: A execução das obras do canal extravasor da Barragem Norte demanda licenciamento ambiental prévio (IBAMA) e anuência da FUNAI (em razão da proximidade com a Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ). A ausência ou irregularidade desse componente configura vício insanável que acarreta a anulação do procedimento.

(v) Paralelismo das contratações: O Estado contratou tanto a execução das obras quanto a supervisão em processos separados, exigindo coordenação complexa. Falhas na especificação dos objetos contratados e possível sobreposição de escopos constituem vícios procedimentais.

## 7.3. Soluções Alternativas ao Processo Licitatório

Considerando a urgência da situação, a legislação vigente à época e o contexto da emergência (barragem inoperante desde 2014, populações em risco), havia soluções alternativas que poderiam ter sido adotadas pelos gestores, evitando o prolongado vazio executivo:

• Contratação Emergencial (Art. 24, IV, Lei nº 8.666/1993): Nos casos de emergência ou calamidade pública que caracterizem situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou obras, a Administração pode dispensar licitação. A situação da Barragem Norte — inoperante desde 2014, com risco de colapso e populações em risco rio abaixo — atendia plenamente os requisitos deste dispositivo. A contratação emergencial para os serviços mais urgentes (recuperação das comportas, instalações elétricas, cercamento) era juridicamente possível e recomendável. Esta solução foi negligenciada por anos.

• Repactuação do Convênio com Prazos Realistas: O Convênio nº 883988/2019 poderia ter sido repactuado para permitir a execução em fases, com a contratação emergencial da fase mais urgente (operacionalização das comportas) desvinculada da fase maior (reforma completa), que poderia seguir o rito ordinário de licitação.

• Utilização do Sistema de Registro de Preços: Para serviços de manutenção continuada (vigilância, limpeza de taludes, manutenção de equipamentos), o Sistema de Registro de Preços (art. 15 da Lei nº 8.666/1993) permitiria contratações ágeis sem necessidade de novo processo licitatório a cada demanda.

• Convênio com CELESC ou ELETROBRAS: Para os serviços de instalação e manutenção do sistema elétrico da barragem, a parceria com a CELESC (que já foi mobilizada em 2025 para a manutenção de comporta danificada, conforme Ofício Circular nº 137/2025 – Evento 610) poderia ter sido formalizada anos antes, com dispensa de licitação em razão do caráter especializado e da natureza da prestadora estatal.

⚠ OMISSÃO GRAVE: Entre 2014 (ocupação) e 2022 (início do processo licitatório), transcorreram aproximadamente 8 anos sem que os gestores adotassem sequer a contratação emergencial para os serviços mínimos de segurança da barragem (comportas, sistema elétrico, vigilância). A inércia não tem amparo jurídico, independentemente da complexidade do processo licitatório ordinário.

# 8. A OPERAÇÃO EMERGENCIAL DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2023

Em outubro/novembro de 2023, chuvas intensas na bacia do Alto Vale do Itajaí elevaram rapidamente o nível dos rios afluentes, gerando risco concreto de enchente catastrófica nas cidades rio abaixo. O Estado de Santa Catarina peticionou nos autos requerendo tutela de urgência para acesso e operação da Barragem Norte, que continuava inoperante desde 2014.

O Juízo da 1ª Vara Federal de Blumenau, ao analisar o pedido, deferiu medida judicial de urgência no Evento 246, autorizando o Estado a adotar todas as medidas necessárias para minimizar os efeitos do iminente desastre. No entanto, a situação logo se complicou:

Decisão judicial [Evento 246]: O Juízo deferiu a tutela cautelar para que fosse assegurado o acesso à Barragem Norte, permitindo a retomada da capacidade operacional pelo ente público. O próprio MPF havia se manifestado favoravelmente à concessão no Evento 242.

O acordo com a comunidade indígena [Evento 256]: Após a decisão judicial, mas antes de sua efetivação, lideranças indígenas celebraram o Acordo mencionado na Seção 5.3, estabelecendo condições para a operação. Contudo, a chegada inesperada de forças policiais para cumprimento da ordem judicial gerou tensão extrema e sentimento de quebra de confiança. A situação chegou à beira de um confronto físico.

A tensão operacional: A gestão da crise demonstrou a fragilidade institucional do relacionamento entre o Poder Público e a comunidade indígena — relação que se construiu ao longo de décadas de omissão e falta de diálogo. O que deveria ter sido tratado preventivamente com consulta prévia estruturada tornou-se uma crise aguda gerenciada sob pressão.

Os documentos juntados neste período (novembro de 2023) demonstram que a Defesa Civil Estadual realizou aquisições emergenciais de cestas básicas e materiais para atendimento à comunidade indígena como contrapartida pela autorização de operação da barragem [Eventos 250-270 – novembro/2023]. O episódio revelou o custo real da omissão acumulada: serviços emergenciais e assistência humanitária que deveriam ter sido organizados com antecedência tornaram-se condições de operação impostas sob pressão de crise.

# 9. ANÁLISE CRÍTICA DAS OMISSÕES DE UNIÃO E ESTADO

## 9.1. Omissões da União Federal

(i) Não repasse de recursos após a extinção do DNOS (1990-2018): A União extinguiu o DNOS sem estabelecer mecanismo claro de financiamento para a manutenção das barragens por ela construídas. Por quase 28 anos, a falta de recursos federais foi a principal causa do deterioramento das estruturas.

(ii) Morosidade nos convênios: O Convênio nº 883988/2019 foi celebrado em 2019 — ou seja, 29 anos após a extinção do DNOS e mais de 20 anos após a sentença condenatória. O atraso na formalização dos repasses constituiu omissão grave.

(iii) Burocracia excessiva nas aprovações: Mesmo após a celebração dos convênios, a União impôs exigências burocráticas que atrasaram a execução das obras. Em vários momentos dos autos, o Estado noticiou que aguardava aprovação federal de documentação técnica antes de poder avançar com as licitações.

(iv) Descumprimento do art. 21, XVIII, CF/88: A competência constitucional da União para promover a defesa permanente contra inundações não foi exercida de forma efetiva, configurando omissão inconstitucional.

(v) Ausência de PAE e PSB: A União, na qualidade de proprietária das estruturas e de órgão fiscalizador (ANA), não exigiu nem providenciou a elaboração do Plano de Segurança da Barragem (PSB) e do Plano de Ação de Emergência (PAE) para a Barragem Norte, em flagrante violação à Lei nº 12.334/2010.

## 9.2. Omissões do Estado de Santa Catarina

(i) Ausência de consulta prévia estruturada com indígenas (pré-2014): O Estado operou a Barragem Norte por anos sem estabelecer protocolo formal de consulta e negociação com a comunidade indígena Xokleng/Laklãnõ sobre os impactos da operação da barragem sobre suas aldeias. Essa omissão abriu espaço para a ocupação de 2014.

(ii) Manutenção insuficiente (2000-2014): Mesmo antes da ocupação de 2014, o Laudo Hydros e os documentos históricos demonstram que a manutenção da Barragem Norte era insuficiente — estrutura sem revestimento adequado, vegetação avançada, equipamentos com manutenção deficitária.

(iii) Inércia pós-ocupação (2014-2022): Entre a ocupação de 2014 e o início dos processos licitatórios em 2022, o Estado permaneceu por 8 anos sem adotar medidas eficazes de recuperação da barragem, nem mesmo contratações emergenciais para os serviços mais urgentes.

(iv) Vícios na condução da licitação: A licitação para reforma da barragem foi conduzida com vícios que levaram à sua anulação, gerando novo atraso no cronograma de recuperação da estrutura.

(v) Gestão do acordo de 2015: Embora o Estado tenha cumprido parcela significativa do acordo de 2015 com a comunidade indígena, a falta de acompanhamento formal e de cobrança da contraparte federal criou desequilíbrio que prejudicou a normalização das relações.

(vi) Canal extravasor paralisado: As obras do canal extravasor do vertedouro da Barragem Norte — item essencial de segurança — permanecem paralisadas por anos, com recursos empenhados (Convênio 883989/2019) mas obra não concluída, parte em razão dos pleitos indígenas não atendidos.

# 10. PONTOS CRÍTICOS TÉCNICOS DA PERSPECTIVA DOS PERITOS

Da análise do Laudo Hydros (2021, Evento 308) e dos demais documentos técnicos juntados aos autos, destacam-se os seguintes pontos de maior preocupação do ponto de vista da segurança estrutural da Barragem Norte:

▶ Comportas inoperantes: O sistema de comportas é o componente mais crítico de uma barragem de contenção de cheias — é por meio dele que se controla o nível do reservatório durante eventos de cheia. A ausência de operacionalidade das comportas desde 2014, confirmada em 2025 com a identificação de comporta danificada (Ofício Circular nº 137/2025, Evento 610), representa risco de colapso funcional total da barragem em evento extremo.

▶ Ausência de Plano de Ação de Emergência (PAE): A Lei nº 12.334/2010 (art. 8º) exige que barragens de médio e alto risco possuam PAE, com cadastramento das populações rio abaixo e protocolos de acionamento em situações de emergência. A ausência de PAE para a Barragem Norte significa que, em caso de rompimento ou transbordamento, não há procedimento definido para evacuação das populações afetadas nas cidades do Vale do Itajaí.

▶ Vegetação arbustiva nos taludes: O laudo Hydros identificou vegetação arbustiva densa nos taludes de montante e jusante. Plantas de maior porte — especialmente arbustivas e arbóreas — desenvolvem sistemas radiculares que podem criar canais de percolação preferenciais no maciço terroso, comprometendo sua estabilidade ao longo do tempo. Essa anomalia demanda ação imediata de supressão e não foi corrigida entre 2021 e 2025.

▶ Enrocamento degradado: Os blocos de arenito do enrocamento apresentam desagregação por intemperismo físico, reduzindo a resistência da estrutura de proteção dos taludes. A ausência de manutenção do revestimento da crista e dos taludes acelera esse processo de deterioração.

▶ Ausência de monitoramento instrumentado: A barragem opera sem instrumentação de monitoramento adequada (piezômetros, medidores de recalque, etc.), o que impede a detecção precoce de anomalias estruturais. A ausência de dados instrumentados inviabiliza também a elaboração de relatório anual de segurança nos termos da Lei nº 12.334/2010.

# 11. SITUAÇÃO PROCESSUAL RECENTE (2024–2026)

Os autos encontram-se em fase ativa de cumprimento de sentença, com movimentação processual intensa em 2024 e 2025. Os principais marcos recentes são:

[Evento 308 – ago/2021]: Juntada do Laudo Hydros — Inspeção de Segurança Regular da Barragem Norte. Documento que funda a análise técnica contemporânea da estrutura.

[Evento 246 – out/nov 2023]: Decisão judicial (DESPADEC) deferindo tutela cautelar para operação emergencial da Barragem Norte diante de chuvas intensas.

[Evento 256 – out/nov 2023]: Despacho/Decisão noticiando o acordo entre lideranças indígenas e representantes do Estado para operação emergencial; relato da tensão gerada pela chegada de forças policiais após a celebração do acordo.

[Evento 610 – 2024/2025]: Ofício Circular nº 137/2025/GABS/SDC, comunicando à FUNAI, Polícia Federal e Prefeitura de José Boiteux a necessidade premente de serviços de inspeção e manutenção na comporta danificada, com apoio técnico da CELESC. Previsão de mobilização para 06 de março de 2025.

[Evento 614 – 2025]: Despacho do Juízo intimando as partes para manifestação sobre a petição e documentos do Evento 610 — análise da solicitação de autorização para manutenção.

[Eventos 666-696 – 2025/2026]: Movimentações processuais recentes, com intimações eletrônicas e prazos em curso, demonstrando que o processo continua em ritmo de cumprimento de sentença ativo (29/04/2026).

É digno de nota que a tentativa de manutenção da comporta danificada, planejada para março de 2025, envolveu articulação com FUNAI, Polícia Federal e Prefeitura de José Boiteux, revelando que a questão indígena permanece como fator operacional determinante e que a normalização do acesso à barragem ainda não foi obtida de forma estável.

# 12. CONCLUSÕES

1. Descumprimento sistêmico da sentença: A sentença condenatória, transitada em julgado há mais de 25 anos, não foi integralmente cumprida no tocante à Barragem Norte. Ambos os réus — União e Estado de Santa Catarina — descumpriram obrigações judicialmente impostas, em graus distintos, caracterizando inadimplemento reiterado e injustificável.

2. Responsabilidade solidária com funções distintas: União e Estado são solidariamente responsáveis pelas obrigações da sentença. À União, como proprietária das estruturas e titular da competência constitucional de defesa contra inundações, cabia o aporte de recursos para grandes obras de recuperação — obrigação que foi cumprida tardiamente e de forma insuficiente. Ao Estado, como operador diário das barragens, cabia a manutenção preventiva e a vigilância — obrigações negligenciadas por décadas.

3. O laudo Hydros (2021) documenta o abandono: O relatório de inspeção regular da Hydros Engenharia (Evento 308) constitui prova técnica irrefutável do estado de deterioração da Barragem Norte, classificada em nível de perigo "Atenção" com anomalias em "Alerta". Desde 2021, a ausência de manutenção adequada provavelmente agravou o quadro.

4. A licitação anulada custou anos preciosos: A anulação do processo licitatório para reforma da barragem — fruto de vícios procedimentais evitáveis — adicionou anos ao cronograma de recuperação da estrutura. A omissão dos gestores em adotar contratações emergenciais durante os 8 anos anteriores (2014-2022) é igualmente reprovável.

5. A questão indígena é produto da omissão histórica: A ocupação indígena de 2014 e o consequente bloqueio às obras não surgiram do nada — são resultado direto da falta de consulta prévia estruturada e do não atendimento das demandas legítimas da comunidade Xokleng/Laklãnõ ao longo de décadas. A solução não é represália, mas cumprimento das obrigações pactuadas no acordo de 2015.

6. Risco atual à vida é real e documentado: A Barragem Norte continua inoperante ou semi-operante em 2025/2026. Uma comporta danificada foi identificada. Não há PAE elaborado. As populações do Vale do Itajaí rio abaixo da barragem permanecem expostas a risco de enchente agravado pela inoperância da estrutura.

7. Necessidade de fixação de prazo peremptório com multa: A manutenção do processo por décadas sem cumprimento efetivo das obrigações revela que a ausência de sanção eficaz é um dos fatores do descumprimento. A fixação de astreintes (multa diária) em valor expressivo e a adoção de meios sub-rogatórios — como a execução direta com bloqueio de valores ou nomeação de interventor — são medidas juridicamente cabíveis e processualmente urgentes.