TERMO DE ACORDO

ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

E AS LIDERANCAS INDIGENAS DA TERRA INDIGENA LAKLANO-XOKLENG

Barragem Norte - Jose Boiteux / Santa Catarina

Cumprimento das obrigacoes decorrentes da Decisao Judicial de 2003

Acao Civil Publica n. 5012227-71.2018.4.04.7205 - TRF4

Consolidado em 28 de janeiro de 2026

# PREAMBULO

O presente Termo de Acordo consolida e formaliza os compromissos assumidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, com mediacao do Ministerio Publico Federal (MPF) - Procuradoria da Republica em Santa Catarina, perante as liderancas indigenas da Terra Indigena Laklano-Xokleng, no que se refere ao cumprimento das obrigacoes estruturais e sociais decorrentes da decisao judicial de 2003 que reconheceu os impactos causados as comunidades indigenas pela construcao e operacao da Barragem Norte, no municipio de Jose Boiteux, Estado de Santa Catarina.

Este instrumento incorpora os acordos parciais firmados em 17 de marco de 2025 e em 20 de agosto de 2025, atualizados e ampliados na reuniao de 28 de janeiro de 2026, em conformidade com as reivindicacoes historicas das liderancas indigenas e com as determinacoes emanadas da acao judicial em curso perante o Tribunal Regional Federal da 4a Regiao.

# CLAUSULA 1a - DAS PARTES

Sao partes neste Termo:

I. ESTADO DE SANTA CATARINA

Representado pelo Secretario de Estado da Protecao e Defesa Civil, Sr. Mario Hildebrandt, por forca de delegacao do Governador Jorginho Mello, com competencia para firmar compromissos em nome do Executivo Estadual.

II. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Representado pelo Procurador da Republica Renato de Rezende Gomes, junto a Procuradoria da Republica em Santa Catarina, na qualidade de orgao mediador e fiscal do cumprimento do presente acordo.

III. TERRA INDIGENA LAKLANO-XOKLENG

Representada pela Cacique-Geral Fabiana e pelo Cacique-Presidente Setembrino Camles, em nome das nove aldeias constituintes da Terra Indigena nos municipios de Jose Boiteux, Vitor Meireles e Itaiopolis: Aldeia Sede, Palmeirinha, Bugio, Plipatol, Pavao, Figueira, Coqueiro, Toldo e Canta Galo.

IV. MUNICIPIOS SIGNATARIOS

Os municipios de Jose Boiteux, Vitor Meireles e Itaiopolis, representados por seus respectivos prefeitos, aderem ao presente instrumento na qualidade de participes responsaveis pela execucao de obras e servicos em seus territorios.

# CLAUSULA 2a - DOS ANTECEDENTES E FUNDAMENTOS

a)  A Barragem Norte, construida na decada de 1970 com financiamento do DNOS, inundou parcelas significativas da Terra Indigena Laklano-Xokleng sem consentimento previo, livre e informado das comunidades, em violacao a direitos assegurados pela Constituicao Federal de 1988 e pela Convencao 169 da OIT.

b)  A Decisao Judicial de 2003 reconheceu a responsabilidade da Uniao e do Estado de Santa Catarina pela reparacao dos danos causados, determinando a execucao de obras de infraestrutura, habitacao, educacao, saude e saneamento.

c)  Por mais de 22 (vinte e dois) anos as obrigacoes permaneceram sem cumprimento efetivo, acumulando astreintes que superaram R$ 3,1 milhoes ate a data de consolidacao deste Termo.

d)  A comunidade indigena condicionou o acesso tecnico a Barragem Norte - classificada pela SEMAE/SC com Risco MEDIO e Dano Potencial Associado ALTO no Relatorio Anual de Seguranca de Barragens de 2025 - a demonstracao concreta de inicio do cumprimento das obrigacoes historicas.

e)  A cacique-geral Fabiana declarou na reuniao de janeiro de 2026: 'Estamos num bom caminho. Queremos agradecer ao governador Jorginho Mello por dar importancia as coisas que vinham sendo prometidas ha muito tempo para a comunidade indigena e que agora comecam a se concretizar. Hoje a gente ve que esta tendo mais dialogo. E um avanco para nos ter essa conversa com o Estado, porque ha muito tempo isso nao existia.'

# CLAUSULA 3a - DO PROGRAMA HABITACIONAL

O Estado de Santa Catarina compromete-se a construir 86 (oitenta e seis) unidades habitacionais nos municipios de Jose Boiteux, Vitor Meireles e Itaiopolis, distribuidas conforme a tabela abaixo:

| Localidade / Aldeia | Etnia / Beneficiario | Uds | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Jose Boiteux - Acampamento informal (adj. barragem) | Xokleng (desalojados) | 10 | Reassentamento prioritario |
| Jose Boiteux - Aldeias Plipatol e Palmeirinha | Xokleng (risco - Defesa Civil) | 10 | 7 em Plipatol, 3 em Palmeirinha |
| Jose Boiteux - Cacique-Presidente | Setembrino Camles | 1 | Determinacao judicial |
| Vitor Meireles - Aldeia Figueira | Xokleng | 6 | Laudo 2003 |
| Vitor Meireles - Aldeia Coqueiro | Xokleng | 3 | Laudo 2003 |
| Comunidades Guarani | Guarani | 10 | Obrigacao historica |
| Itaiopolis | Indigenas reassentados | 46 | Ampliacao Jan/2026 |
| TOTAL DE UNIDADES |  | 86 |  |

Paragrafo 1o: As unidades habitacionais serao construidas por meio de convenio entre o Governo do Estado e os respectivos municipios, com georreferenciamento previo das areas realizado pelas Defesas Civis locais em conjunto com as comunidades.

Paragrafo 2o: Serao ainda construidas 2 (duas) igrejas e 2 (duas) casas pastorais nas localidades a serem definidas em conjunto com as liderancas religiosas da TI.

Paragrafo 3o: Residencias identificadas pela Defesa Civil como condenadas serao demolidas apos o reassentamento das familias, sem onus para as comunidades.

# CLAUSULA 4a - DO COMPLEXO EDUCACIONAL E CULTURAL

O Estado compromete-se a construir e equipar um Complexo Educacional e Cultural na Terra Indigena, com investimento estimado em R$ 12.000.000,00 (doze milhoes de reais), composto por:

I.  Escola de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), com salas de aula, laboratorios, biblioteca e espacos administrativos;

II.  Ginasio de Esportes coberto, com capacidade para atividades esportivas e eventos culturais;

III.  Campo de Futebol gramado, com arquibancada e vestiarios;

IV.  Casa da Memoria Xokleng, destinada a preservacao e transmissao do patrimonio cultural, historico e espiritual do Povo Xokleng/Laklano.

Paragrafo unico: O projeto executivo do Complexo sera elaborado com participacao ativa das liderancas e da comunidade indigena, respeitando a cosmologia, a arquitetura e as praticas culturais Xokleng.

# CLAUSULA 5a - DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

## 5.1 - Infraestrutura Viaria

O Estado compromete-se a pavimentar e melhorar 7,5 km (sete quilometros e meio) de estrada de acesso a Terra Indigena, incluindo a construcao de uma ponte sobre o Rio Plate, obras essenciais para garantir a mobilidade e a seguranca das comunidades, especialmente em periodos de cheias.

Paragrafo 1o: O MPF mediatera, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, reuniao especifica para pactuar a melhoria dos 8 km remanescentes da estrada.

## 5.2 - Infraestrutura Eletrica

A Celesc compromete-se a instalar 209 (duzentos e nove) kits de energia nas residencias da comunidade indigena, com investimento superior a R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), com prazo de conclusao ate dezembro de 2026.

## 5.3 - Pequena Central Hidreletrica (PCH)

O MPF comprometeu-se a oficiar a Celesc para realizacao de estudos de viabilidade tecnica, economica e ambiental para a implantacao de uma Pequena Central Hidreletrica (PCH) na Barragem Norte, projeto de iniciativa da comunidade indigena com potencial para geracao de energia limpa e renda para o Povo Xokleng.

# CLAUSULA 6a - DA REFORMA E OPERACAO DA BARRAGEM NORTE

Em contrapartida aos compromissos assumidos nas clausulas anteriores, as liderancas indigenas da TI Laklano-Xokleng garantem o livre acesso das equipes tecnicas da Secretaria de Estado da Protecao e Defesa Civil (SDC) e da Celesc a Barragem Norte para realizacao de inspecoes, vistorias e obras de manutencao e reforma.

Paragrafo 1o: O processo licitatorio para a reforma estrutural da Barragem Norte encontra-se em fase final de conclusao, conforme comunicado pelo Secretario Mario Hildebrandt na reuniao de 28 de janeiro de 2026, com previsao de assinatura da Ordem de Servico e inicio efetivo das obras no primeiro semestre de 2026.

Paragrafo 2o: As obras de reforma da Barragem Norte sao reconhecidas por todas as partes como fundamentais para a seguranca hidrica do Medio e Baixo Vale do Itajai, protegendo municipios com populacao estimada em 1,5 milhao de pessoas contra enchentes catastroficas.

Paragrafo 3o: A Barragem Norte foi classificada pela SEMAE/SC no Relatorio Anual de Seguranca de Barragens de 2025 com nivel de Risco MEDIO e Dano Potencial Associado ALTO, conferindo prioridade maxima a realizacao das obras de manutencao e modernizacao.

# CLAUSULA 7a - DO MONITORAMENTO E FISCALIZACAO

Fica instituido um Comite de Acompanhamento integrado por: (I) representante da SDC; (II) representante do MPF; (III) dois representantes das liderancas indigenas indicados pela Cacique-Geral; (IV) representante da FUNAI; e (V) representante dos Municipios signatarios em sistema de rodizio.

Paragrafo 1o: O Comite reunir-se-a a cada 60 (sessenta) dias para avaliacao do andamento das obras, elaborando relatorio a ser enviado ao Juizo da acao principal.

Paragrafo 2o: O descumprimento injustificado de qualquer clausula implicara aplicacao de multa diaria (astreinte) conforme determinado pelo Juizo, sem prejuizo das demais sancoes legais.

# CLAUSULA 8a - DISPOSICOES FINAIS

Paragrafo 1o: O presente Termo nao extingue as astreintes ja acumuladas, cujo valor sera objeto de deliberacao especifica entre as partes e homologacao judicial.

Paragrafo 2o: Novos compromissos identificados no curso das reunioes com as liderancas indigenas serao incorporados por meio de Termos Aditivos, devidamente homologados pelo Juizo competente.

Paragrafo 3o: Fica eleita a Secao Judiciaria de Santa Catarina - Subsecao Judiciaria de Blumenau, como competente para dirimir eventuais conflitos, nos autos do Processo n. 5012227-71.2018.4.04.7205.

Jose Boiteux/SC, 28 de janeiro de 2026

# ASSINATURAS

Mario Hildebrandt

Secretario de Estado da Protecao e Defesa Civil - SC

Renato de Rezende Gomes

Procurador da Republica - MPF/SC | Mediador

Fabiana (Cacique-Geral)

Terra Indigena Laklano-Xokleng

Setembrino Camles (Cacique-Presidente)

Terra Indigena Laklano-Xokleng

Prefeito de Jose Boiteux

Municipio signatario

Prefeito de Vitor Meireles

Municipio signatario

Prefeito de Itaiopolis

Municipio signatario

Testemunha 1: ________________________________     Testemunha 2: ________________________________